**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «КРАСНОГЛИННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7»**

630514 Новосибирская область, Новосибирский район, село Красноглинное, улица Школьная 1 А, тел. 2952107, e-mail: school7@edunor.ru

**План по переводу работы в ГИС НСО «Электронная Школа» (автоматизация и реализация оказания государственных и муниципальных услуг в сфере школьного образования в электронном виде) в штатном режиме**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Мероприятие** | Сроки | Ответственный |
| 1 | Ознакомление с  нормативными федеральными и региональными документами о развитии информатизации и о предоставлении государственных услуг  в сфере образования в электронном виде. | Август, 2018г. | Директор, администратор школьного сайта, заместитель директора по УВР |
| 2 | Анализ текущего состояния технического оснащения ОУ. | Август, 2018г. | Администратор школьного сайта |
| 3 | Рассмотрение вопроса о работе в ГИС НСО «Электронная Школа» на заседании педсовета  | Август, 2018г. | Директор |
| 4 | Назначение ответственных лиц. | Июль, 2018г | Директор |
| 5 | Внесение изменений, разработка приказа и локальных актов:* о назначении ответственных  за работу в ГИС НСО «Электронная школа»;
* положение об ГИС НСО «Электронная школа»;
 | Июль, 2016г | Директор |
| 6 | Обсуждение подготовленных документов  | Июль - август 2018г | Совещание при директоре |
| 7 | Информирование родителей, обучающихся (Памятка для родителей) | Сентябрь 2018г. | Классные руководители |
| 8 |  Работа в ГИС НСО «Электронная школа»  | 01 Сентября 2018г. | Администратор школьного сайта, заместитель директора по УВР, классные руководители, педагоги – предметники, секретарь, библиотекарь ООО и все специалисты ОО |
| 9 | Участие педагогов и учеников в конкурсах, предоставляемых системой  | В течение года | ПедагогиУченики,Родители  |

Директор Карманова Н.И.

Исполнитель

Маслова Т.А.